OrangeHRM

# <Iteration/ Master> Test Plan

# Version 1.0

# Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/12/2025 | 1.0 | Bản đầu tiên | Cả nhóm |

# Table of Contents

Nội dung

1.	Introduction	6

1.1	Purpose	6

1.2	Scope	6

1.2.1	Kỹ thuật kiểm thử	7

1.2.2	Phân công tính năng	7

1.3	Intended Audience	7

1.4	Các khái niệm và từ viết tắt đồng nghĩa	8

1.5	Tham khảo	8

1.6	Cấu trúc tài liệu	8

2.	Evaluation Mission and Test Motivation	9

2.1	Background	9

2.2	Evaluation Mission	9

2.3	Test Motivators (*)	9

3.	Target Test Items	10

4.	Outline of Planned Tests	10

4.1	Outline of Test Inclusions	10

4.2	Outline of Other Candidates for Potential Inclusion (???)	10

4.3	Outline of Test Exclusions	10

5.	Test Approach	10

5.1	Initial Test-Idea Catalogs and Other Reference Sources	10

5.2	Testing Techniques and Types	11

5.2.1.	Data Generation Strategy	11

5.2.2.	Functional Testing	11

5.2.3.	GUI Testing	12

5.2.4.	Performance Testing	14

5.2.5.	API Testing	14

6.	Entry and Exit Criteria	15

6.1	Test Plan	15

6.1.1	Test Plan Entry Criteria	15

6.1.2	Test Plan Exit Criteria	15

6.1.3	Suspension and Resumption Criteria	15

6.2	Test Cycles	15

6.2.1	Test Cycle Entry Criteria	16

6.2.2	Test Cycle Exit Criteria	16

6.2.3	Test Cycle Abnormal Termination	16

7.	Deliverables	16

7.1	Test Evaluation Summaries	16

7.2	Reporting on Test Coverage	16

7.3	Perceived Quality Reports	16

7.4	Incident Logs and Change Requests	17

8.	Smoke Test Suite and Supporting Test Scripts	17

8.1	Additional Work Products	17

8.1.1	Detailed Test Results	17

8.1.2	Additional Automated Functional Test Scripts	17

8.1.3	Test Guidelines	17

8.1.4	Traceability Matrices	17

9.	Testing Workflow	17

10.	Environmental Needs	17

10.1	Base System Hardware	17

10.2	Base Software Elements in the Test Environment	18

10.3	Productivity and Support Tools	18

10.4	Test Environment Configurations	18

11.	Responsibilities, Staffing, and Training Needs	19

11.1	People and Roles	19

11.2	Staffing and Training Needs	22

12.	Iteration Milestones	22

13.	Risks, Dependencies, Assumptions, and Constraints	24

13.1	Risks (Rủi ro)	24

13.2	Dependencies	25

13.3	Assumptions	25

13.4	Constraints	26

14.	Management Process and Procedures	27

14.1	Measuring and Assessing the Extent of Testing	27

14.2	Assessing the Deliverables of this Test Plan	27

14.3	Problem Reporting and Issue Resolution	27

14.4	Traceability Strategies	28

# Introduction

## Purpose

Mục đích của Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử này là nhằm để thu thập các thông tin cần thiết hỗ trợ việc lên kế hoạch và kiểm soát quá trình kiểm thử cho Phần mềm Quản lý Nhân sự OrangeHRM.

Tài liệu này mô tả các kế hoạch, các phương thức kiểm thử, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm thử được triển khai thành công và đúng tiến độ.

Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử dành cho dự án OrangeHRM nhằm mục tiêu đạt được các kết quả như sau:

- Đối tượng được kiểm thử: Phần mềm Quản lý Nhân sự OrangeHRM, phiên bản mã nguồn mở 5.8.

- Mục tiêu kiểm thử là nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng với các  đặc tả và tìm ra lỗi nếu có.

- Các phương pháp kiểm thử được sử dụng:

  - Functional Testing

  - GUI & Cross-browser Testing

  - Load Testing

  - Security and Access Control Testing

  - API Testing

- Tài nguyên:

  - Số lượng thành viên trong đội ngũ kiểm thử: 4

  - Thời gian ước tính để hoàn thành: 1.5 tháng

- Đầu ra dự kiến: Test Plan, Test Case, Bug Report; ghi nhận trên Google Docs/Sheets và các phần mềm tương tự.

## Scope

Phạm vi bao gồm việc kiểm thử chức năng, giao diện, tự động hóa, hiệu năng và API trên các modules. Các công việc được phân công cụ thể cho từng thành viên, sử dụng ít nhất 5 kỹ thuật kiểm thử.

### Kỹ thuật kiểm thử

Các cấp độ kiểm thử dự kiến là: System Testing và Acceptance Testing. Các loại kiểm thử sau nằm trong phạm vi của dự án và được áp dụng cho các tính năng trên: (*)

- Mock data generation

- Functional Testing

- User Interface Testing

- Load Testing

- Security and Access Control Testing

- API Testing

### Phân công tính năng

| Thành viên | Tính năng 1 | Tính năng 2 |
| --- | --- | --- |
| Giang Đức Nhật | HR Administration: Quản trị hệ thống, cấu trúc tổ chức, user | Employee Self-Service (ESS): Cổng thông tin nhân viên tự phục vụ |
| Phan Thanh Tiến | Recruitment: Tuyển dụng, theo dõi ứng viên | Performance Management: Đánh gia KPI, đề nghị xem xét, lưu lịch sử performance review |
| Nguyễn Bùi Vương Tiễn | Reporting & Analytics: Báo cáo tùy chỉnh, xuất dữ liệu | Time and Attendance: Chấm công, Timesheets |
| Lý Trọng Tín | Employee Management (PIM): Quản lý hồ sơ nhân viên, báo cáo | Leave Management: Quản lý ngày nghỉ, quy tắc nghỉ phép |

## Intended Audience

Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử này tập trung đến các đối tượng sau:

- Các thành viên trong trong nhóm 11, bao gồm: Giang Đức Nhật, Phan Thanh Tiến, Lý Trọng Tín, Nguyễn Bùi Vương Tiễn.

- Giảng viên lý thuyết: Thầy Trần Duy Hoàng

- Giảng viên thực hành: Thầy Trương Phước Lộc

## Các khái niệm và từ viết tắt đồng nghĩa

- Chưa có

## Tham khảo

- GitHub OrangeHRM: https://github.com/orangehrm

## Cấu trúc tài liệu

Tài liệu Test Plan này có cấu trúc như sau:

- Introduction: Giới thiệu về mục tiêu của tài liệu, phương pháp, kế hoạch kiểm thử.

- Evaluation Mission and Test Motivation: Đánh giá khả năng và xác định động lực kiểm thử.

- Target Test Items: Giới thiệu chi tiết về phần mềm được kiểm thử.

- Outline of Planned Tests: Liệt kê sơ bộ các công việc trong quá trình kiểm thử.

- Test Approach: Các loại kiểm thử được sử dụng.

- Entry and Exit Criteria: Điều kiện để bắt đầu và kết thúc một test cycle.

- Deliverables: Sản phẩm đầu ra trong quá trình kiểm thử (tài liệu về test case, các file cấu hình, các script test, …)

- Testing Workflow: Mô tả quy trình làm việc trong quá trình thực hiện kiểm thử.

- Environmental Needs: Các yêu cầu về môi trường thực thi để đáp ứng việc kiểm thử phần mềm.

- Responsibilities, Staffing, and Training Needs: Trách nhiệm của các thành viên, đội ngũ, nhân lực, yêu cầu tập huấn.

- Iteration Milestones: Các milestones quan trọng trong quá trình kiểm thử

- Risks, Dependencies, Assumptions, and Constraints: Các rủi ro, phụ thuộc, giả định, ràng buộc trong quá trình kiểm thử.

- Management Process and Procedures: Quy trình và thủ tục khi có vấn đề xảy ra

# Evaluation Mission and Test Motivation

## Background

OrangeHRM là một phần mềm quản lý nhân sự chuyên dụng. Phần mềm này có nhiều chức năng và cần đảm bảo vận hành ổn định vì nhu cầu thực tế được ứng dụng trong doanh nghiệp.

Vì vậy, việc đảm bảo kiểm thử phần mềm này là rất cần thiết và cần đi qua các bước để lập tài liệu chi tiết để lên kế hoạch và theo dõi tiến độ kiểm thử. Điều này giúp quá trình phát hiện và sửa lỗi dễ dàng hơn.

Mục tiêu chính của đồ án này là tìm ra lỗi trong ứng dụng OrangeHRM nhiều nhất có thể, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm chi phí phát sinh do lỗi khi vận hành.

## Evaluation Mission

Các nhiệm vụ được đặt ra bao gồm:

- Thay vì cố gắng white box testing bằng unit test như lập trình viên, nhóm đóng vai trò của 1 đội tester với mục tiêu là tìm càng nhiều lỗi càng tốt. Để đạt được mục tiêu, nhóm sẽ áp dụng ít nhất 5 kĩ thuật kiểm thử, sử dụng kết hợp manual lẫn automation testing, kết hợp black/grey box testing để cố gắng tìm càng nhiều lỗi càng tốt.

- Quản lí rủi ro: thay vì cố gắng giải quyết toàn bộ rủi ro, nhóm sẽ cố gắng đánh giá mức độ nghiêm trọng, và ưu tiên giải quyết các critical risk trước.

- Thay vì chỉ dò lỗi + sửa lỗi như developers, nhóm sẽ cố gắng viết các tài liệu theo các template được cung cấp để dễ dàng tra cứu và theo dõi quá trình làm việc, cũng như có những tài liệu có thể cung cấp cho khách hàng, từ đó thể hiện được tính chuyên nghiệp của nhóm.

## Test Motivators (*)

Có rất nhiều động lực cho việc kiểm thử dự án:

- Đạo đức nghề nghiệp của các thành viên xuất phát từ các dev, mà một dev thì không muốn một sản phẩm không hoàn chỉnh được release cho khách hàng

- Được đóng vai trò và vận hành một đội tester chuyên nghiệp, từ đó bổ sung thêm tri thức của 1 tester

- Việc kiểm thử hiệu quả sẽ giảm chi phí cần có trong việc sửa lỗi trong tương lai, gia tăng doanh thu cũng như lợi nhuận từ dự án, từ đó gián tiếp tăng thêm thu nhập thông qua thưởng dự án cho nhóm tester

# Target Test Items

Thông tin cụ thể của đối tượng được kiểm thử như sau:

- Software: OrangeHRM Open Source.

- Version: 5.8.

- Platform: Web Application.

- Database: SQL.

- Modules: 8 modules, liệt kê trên phần [1.2.1].

# Outline of Planned Tests

## Outline of Test Inclusions

- Đối với Giao diện & Chức năng (Front-end): Functional Testing, GUI & Cross-browser Testing và áp dụng Automation Testing.

- Đối với Dữ liệu & Hệ thống (Back-end): Thực hiện sinh dữ liệu giả (Data Generation), kiểm thử API và kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) và kiểm thử bảo mật (Security Testing).

## Outline of Other Candidates for Potential Inclusion (???)

- Kiểm thử tính khả dụng (Usability Testing).

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Advanced Security Testing).

## Outline of Test Exclusions

- Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing - White box).

- Kiểm thử phần cứng và cơ sở hạ tầng mạng (Hardware & Infrastructure Testing).

# Test Approach

## Initial Test-Idea Catalogs and Other Reference Sources

## Testing Techniques and Types

### Data Generation Strategy

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Tạo dữ liệu số lượng lớn , gần thực tế phục vụ Functional và Performance Testing, tránh dùng dữ liệu vô nghĩa. |
| Technique | Viết script sử dụng thư viện Faker.js sinh dữ liệu tuân thủ logic nghiệp vụ. Xuất dữ liệu ra file CSV hoặc JSON để import vào hệ thống. |
| Oracles | Dữ liệu được import thành công vào hệ thống. Các trường bắt buộc chứa giá trị hợp lệ. |
| Required Tools | Node.js, Faker.js, Visual Studio Code. |
| Success Criteria | Sinh được dữ liệu cho các module được phân công. Có báo cáo giải thích cách sinh dữ liệu và mã nguồn kèm theo. |

### Functional Testing

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Kiểm tra các chức năng đã cài đặt hoạt động đúng đặc tả và logic nghiệp vụ đã đề ra. |
| Technique | Áp dụng black-box testing (domain testing, decision table testing, state transition testing, và use case testing). |
| Oracles | Kết quả thực tế khớp với kết quả mong đợi. Hệ thống xử lý đúng cả trường hợp hợp lệ và báo lỗi đúng cho trường hợp không hợp lệ. |
| Required Tools | Google Sheet (viết test case, bug report). |
| Success Criteria | Mỗi thành viên thiết kế và thực thi ít nhất 40 Test Cases. Tỉ lệ Pass rate đạt mức chấp nhận được. |

### GUI Testing

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Đảm bảo các thông tin hiển thị chính xác Đảm bảo giao diện hiển thị đúng và tương thích trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau. Đảm bảo các thao tác trên giao diện cho kết quả như thiết kế (ví dụ như tương tác với các button, menu…) Kiểm thử các thành phần hiển thị có đẩy đủ để người sử dụng dùng toàn bộ tính năng của hệ thống không. |
| Technique | Kiểm thử các thành phần giao diện: - Tương tác với các thành phần giao diện, chú ý ý nghĩa của các icon xem có đúng đặc tả không. - Đi qua tất cả các trang để kiểm thử trên tất cả thành phần có trên giao diện Kiểm thử tính tương thích: - Sử dụng 3 trình duyệt phổ biến: MS Edge, Chrome, Firefox. - Sử dụng devtool của 3 trình duyệt trên để thử trên các giao diện điện thoại bằng tính năng mô phỏng. |
| Oracles | Giao diện không bị vỡ hay chồng chéo. Các thành phần tương tác hoạt động đúng chức năng. |
| Required Tools | BrowserStack (hoặc tương đương), công cụ chụp ảnh màn hình, Các trình duyệt và devtool (Chrome, Edge, Firefox), Selenium (automation test) |
| Success Criteria | Hoàn thành checklist UI cho ít nhất 2 màn hình. Có ảnh chụp màn hình chứng minh trên 3 nền tảng khác nhau. |

    - Automation Testing

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Tự động hóa các test case chức năng đã thiết kế. |
| Technique | Sử dụng Selenium WebDriver với kỹ thuật Data-Driven Testing. Áp dụng Assertions để xác minh kết quả. |
| Oracles | Script chạy thành công và báo cáo đúng trạng thái Pass/Fail. Checkpoint phát hiện được sai lệch so với mong đợi. |
| Required Tools | Selenium WebDriver (JS), Mocha/Jest, Visual Studio Code. |
| Success Criteria | Tự động hóa các test case chức năng. Script chạy được trên 3 trình duyệt khác nhau. |

### Performance Testing

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Đánh giá khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống. |
| Technique | Thực hiện 3 kịch bản gồm: Load Testing, Stress Testing và Spike Testing trên ít nhất 1 quy trình nghiệp vụ quan trọng. Sử dụng kỹ thuật Data-driven để đảm bảo kiểm thử sát thực tế. Điều chỉnh được số requests/second để thử độ trễ ở nhiều mức tải khác nhau. |
| Oracles | Thời gian phản hồi nằm trong ngưỡng cho phép. Tỉ lệ lỗi thấp dưới tải dự kiến. Server không bị sập. |
| Required Tools | Apache JMeter 5.6.3. |
| Success Criteria | Hoàn thành 3 kịch bản test. Xuất được 3 loại biểu đồ báo cáo kết quả. |

### API Testing

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Technique Objective | Kiểm tra logic backend thông qua API. |
| Technique | Kiểm thử các phương thức GET, POST, PUT, DELETE. Kiểm tra Status Code và cấu trúc dữ liệu JSON trả về. |
| Oracles | API trả về đúng Status Code (200, 201, 400...) và dữ liệu đúng logic nghiệp vụ. |
| Required Tools | Postman. |
| Success Criteria | Mỗi thành viên test ít nhất 1 API. Tối thiểu 30 Test Cases cho mỗi API. |

# Entry and Exit Criteria

## Test Plan

### Test Plan Entry Criteria

Tiêu chí xác định thời điểm bắt đầu thực hiện Test Plan:

- Các kỹ thuật kiểm thử được xác định chi tiết.

- Tài liệu Test Plan được hoàn thành và có sự chấp thuận của Test Manager và Project Manager.

### Test Plan Exit Criteria

Tiêu chí xác định quá trình thực hiện Test Plan là hoàn thành

- Tỉ lệ thực hiện test case (run rate) bắt buộc đạt 100% nếu không có lý do cụ thể và chính đáng được đưa ra.

- Tỉ lệ test case thành công (pass rate) đạt 70%, có thể đạt tỉ lệ càng cao càng tốt.

### Suspension and Resumption Criteria

Tiêu chí xác định quá trình kiểm thử nên tạm hoãn:

- Tỉ lệ test case thất bại đạt từ 35%.

- Gặp vấn đề về thiết bị, công cụ thực hiện hoặc sản phẩm được sử dụng để kiểm thử.

## Test Cycles

### Test Cycle Entry Criteria

Tiêu chí xác định một test cycle là hoàn thành và có thể bắt đầu test cycle tiếp theo như sau:

- Hoàn thành 100% mục tiêu đề ra trong chu trình trước đó.

- Các kiểm thử được thực hiện đầy đủ 100%.

- Các lỗi tìm thấy được ghi nhận đầy đủ 100%.

### Test Cycle Exit Criteria

Tiêu chí dể đóng Test Cycle hiện tại của Test Plan được xem là đầy đủ nếu

- Được Test Manager và Project Manager duyệt.

- Tất cả kiểm thử viên đáp ứng 100% mục tiêu của test cycle trước.

- Số lượng công việc được hoàn thành đúng hạn đạt tỉ lệ từ 90%.

### Test Cycle Abnormal Termination

Tiêu chí xác định để tạm hoãn test cycle:

- Tỉ lệ công việc hoàn thành không đúng hạn vượt quá 20%.

# Deliverables

## Test Evaluation Summaries

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm thử và lấy report từ chính công cụ đó.

- Kết quả đánh giá được tạo ra sau khi quá trình thực thi.

## Reporting on Test Coverage

Test coverage được đánh giá bằng các tiêu chí như sau:

- Số lượng test case

- Số lượng tính năng đã được viết test case

- Số lượng lỗi phát hiện

- Các cấp độ, kỹ thuật, phương pháp kiểm thử được áp dụng

## Perceived Quality Reports

Chất lượng của phần mềm sẽ được đánh giá dựa trên:

- Số lỗi trong quá trình thực thi việc kiểm thử của nhóm

- Đánh giá của các trang báo công nghệ uy tín

- Mức độ gợi ý, khuyên dùng từ những người dùng khác

- Đánh giá của người dùng thông qua các hình thức khảo sát online

## Incident Logs and Change Requests

- Các lỗi xảy ra trong quá trình cấu hình và triển khai phần mềm trong giai đoạn kiểm thử, sẽ được phần mềm tự động ghi lại vào tệp tin installer.log tại đường dẫn /orangehrm-5.1/src/log/

- Các lỗi xảy ra trong quá trình kiểm thử, sẽ được phần mềm tự động ghi lại vào tệp tin orangehrm.log tại đường dẫn /orangehrm-5.1/src/log/

- Các thay đổi về yêu cầu, test case, bug report (nếu có) sẽ được ghi lại trong phần Backlog của Jira.

# Smoke Test Suite and Supporting Test Scripts

## Additional Work Products

### Detailed Test Results

- Các test case và bug report sẽ được tạo và quản lý thống nhất trên Jira.

### Additional Automated Functional Test Scripts

### Test Guidelines

### Traceability Matrices

# Testing Workflow

Danh sách các test case và công việc cụ thể sẽ được quản lý trên Sheet.

# Environmental Needs

## Base System Hardware

| System Resources |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resource | Quantity | Name and Type |
| Development PCs / Test Clients | 4 | Máy tính cá nhân. Host cả web server và database trên cùng thiết bị để kiểm tra độc lập |

## Base Software Elements in the Test Environment

| Software Element Name | Version | Type and Other Notes |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu | 24.04 LTS | Operating System |
| Windows 11 | 25H2 | Operating System |
| Microsoft Edge | 142 | Internet Browser |
| Google Chrome | 142 | Internet Browser |
| Firefox | 142.0 | Internet Browser |
| NodeJS | v22 | Runtime Environment |
| Apache | 2.4.x | Web server |
| MariaDB/MySQL | 10.4.x | RDBMS |
| PHP | 8.2 / 8.3 | Programming Language |
| Postman | v11 | API Testing tool |
| Selenium | 4.x | Test tool |
| JMeter | 5.6.3 | Performance test tool |

## Productivity and Support Tools

| Tool Category or Type | Tool Brand Name | Vendor or In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Management | Jira | Vendor | Cloud |
| Defect Tracking | Jira | Vendor | Cloud |
| Project Management | Jira | Vendor | Cloud |
| Document/Report | Google Docs / Sheets | Google | Cloud |

## Test Environment Configurations

# Responsibilities, Staffing, and Training Needs

## People and Roles

| Human Resources |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role | Minimum Resources Recommended (number of full-time roles allocated) | Specific Responsibilities or Comments |
| Test Manager | 4 | Provides management oversight. Responsibilities include: - planning and logistics - agree mission - identify motivators - acquire appropriate resources - present management reporting - advocate the interests of test - evaluate effectiveness of test effort |
| Test Analyst | 4 | Identifies and defines the specific tests to be conducted. Responsibilities include: - identify test ideas - define test details - determine test results - document change requests - evaluate product quality |
| Test Designer | 4 | Defines the technical approach to the implementation of the test effort. Responsibilities include: - define test approach - define test automation architecture - verify test techniques - define testability elements - structure test implementation |
| Tester | 4 | Implements and executes the tests. Responsibilities include: - implement tests and test suites - execute test suites - log results - analyze and recover from test failures - document incidents |
| Test System Administrator | 1 | Ensures test environment and assets are managed and maintained. Responsibilities include: - administer test management system - install and support access to, and recovery of, test environment configurations and test labs |
| Database Administrator, Database Manager | 2 | Ensures test data (database) environment and assets are managed and maintained. Responsibilities include: - support the administration of test data and test beds (database). |
| Designer | 4 | Identifies and defines the operations, attributes, and associations of the test classes. Responsibilities include: - defines the test classes required to support testability requirements as defined by the test team |
| Implementer | 4 | Implements and unit tests the test classes and test packages. Responsibilities include: - creates the test components required to support testability requirements as defined by the designer |

## Staffing and Training Needs

Các kế hoạch công việc sẽ được phân công và thực hiện bởi các thành viên trong nhóm.  Mỗi thành viên tự tìm hiểu các công cụ kiểm thử và thiết kế, thực hiện Test Case. Nếu có phát sinh, các thành viên cần hỗ trợ nhau để thực hiện.

# Iteration Milestones

| Milestone | Hoạt động chính | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone 1: Foundation | Phân tích & Kiểm thử Chức năng | 05/12/2025 | 20/12/2025 | Submission 1 (Req 1, 2, 3) |
| Pháe 1.1 | Lập Test plan | 05/12/2025 | 08/12/2025 | Tài liệu Test Plan |
| Task 1.2 | Sinh dữ liệu giả (Data Generation) | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Data Gen Report & Source Code (Faker.js) |
| Task 1.3 | Thiết kế & Thực thi Test Case Functional Testing (Manuala) | 14/12/2025 | 20/12/2025 | Test Case Excel & Bug Reports (Functional), report cá nhân |
| Phase 2: UI & Automation | Kiểm thử Giao diện & Tự động hóa | 21/12/2025 | 03/01/2026 | Submission 2 (Req 4, 5) |
| Task 2.1 | Kiểm thử Giao diện (GUI & Cross-browser) | 21/12/2025 | 25/12/2025 | GUI Checklist & Screenshots (BrowserStack) |
| Task 2.2 | Tìm hiểu, cài đặt môi trường cho Automation Test | 26/12/2025 | 27/12/2025 | Môi trường Selenium WebDriver sẵn sàng. Katalon sẵn sàng |
| Task 2.3 | Viết script kiểm thử tự động (Selenium JS, Katalon) | 28/12/2025 | 03/01/2026 | Automation Report & Source Code, report cá nhân |
| Phase 3: Deep Testing | Hiệu năng, API & Tổng kết | 04/01/2026 | 17/01/2026 | Submission 3 (Req 6, 7, 8) |
| Task 3.1 | Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing) | 04/01/2026 | 08/01/2026 | JMeter Scripts & Performance Report |
| Task 3.2 | Kiểm thử API (API Testing) | 09/01/2026 | 13/01/2026 | Postman Collection & API Test Report |
| Task 3.3 | Tổng hợp kết quả & Viết báo cáo cuối kì | 14/01/2026 | 17/01/2026 | Test Summary Report (Final) |

# Risks, Dependencies, Assumptions, and Constraints

## Risks (Rủi ro)

Các rủi ro dự kiến có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng kiểm thử :

| Risk (Rủi ro) | Mitigation Strategy (Chiến lược giảm thiểu) | Contingency (Kế hoạch dự phòng) |
| --- | --- | --- |
| Thiếu kinh nghiệm với công cụ mới (Selenium JS, Postman) | Tìm hiểu trước môi trường thực thi test và các công cụ. Sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình tìm hiểu. | Thành viên có kiến thức hỗ trợ cho thành viên yếu hơn. Test manual nếu không kịp automation. |
| Môi trường triển khai không ổn định | Thành viên tự triển khai môi trường, dựa vào kinh nghiệm cá nhân để debug. Sử dụng docker để đảm bảo cô lập. | Backup môi trường để khôi phục khi cần thiết. |
| Trùng lịch thi các môn | Sắp xếp kế hoạch để hoàn thành sớm. Hoàn thiện task khó trước (ví dụ automation test) trước khi thi. | Giảm số lượng test ít quan trọng để kịp nộp bài. |
| Công cụ giới hạn tính năng trên bản miễn phí | Chỉ sử dụng các tính năng cơ bản trong gói Free Tier. | Sử dụng công cụ thay thế (Newman, Excel) nếu tính năng cần dung bị khoá. |

## Dependencies

| Dependency between | Potential Impact of Dependency | Owners |
| --- | --- | --- |
| Source code OrangeHRM 5.8 | Nếu không tải được hoặc source bị lỗi, không thể dựng môi trường kiểm thử. | OrangeHRM |
| Thư viện Node.js (Selenium/Faker) | Nếu phiên bản thư viện không tương thích với Node.js v20, script sẽ không chạy. | Node.js |
| Mạng Internet | Cần kết nối ổn định để truy cập các công cụ và chạy API Test. | Cả nhóm |

## Assumptions

| Assumption to be proven | Impact of Assumption being incorrect | Owners |
| --- | --- | --- |
| Các công cụ được chọn đều miễn phí | Phải tìm công cụ thay thế gấp, gây chậm tiến độ. | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B.Vương Tiễn Lý Trọng Tín |
| Máy tính cá nhân đủ cấu hình (RAM 8GB+) | Máy bị treo khi chạy Performance Test (JMeter), kết quả không chính xác. | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B.Vương Tiễn Lý Trọng Tín |
| Kiến thức lập trình đủ dung để kiểm thử | Không thể hiểu và viết được các script test | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B.Vương Tiễn Lý Trọng Tín |

## Constraints

| Constraint on | Impact Constraint has on test effort | Owners |
| --- | --- | --- |
| Thời gian hoàn thành dự án là 6 tuần | Phải lên kế hoạch chi tiết cho từng Phase, không được trễ tiến độ. | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B.Vương Tiễn Lý Trọng Tín |
| Đội ngũ kiểm thử là 4 người | Không thể thêm người hỗ trợ, phải phân chia công việc đồng đều. | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B.Vương Tiễn Lý Trọng Tín |
| Mỗi thành viên cấu hình phần mềm giống nhau, và phải là các phần mềm miễn phí | Test case có behavior khác nhau trên các môi trường khác nhau, hoặc chi phí bản quyền quá cao, không phải tất cả mọi người đều có thể trả dẫn đến không thể verify. | Giang Đức Nhật Phan Thanh Tiến N.B. Vương Tiễn Lý Trọng Tín |

# Management Process and Procedures

## Measuring and Assessing the Extent of Testing

Quy trình theo dõi và đánh giá tiến độ được thực hiện như sau :

- Họp định kỳ vào tối Chủ Nhật hàng tuần để rà soát kết quả của Phase hiện tại.

- Deadline hoàn thành task của từng cá nhân phải sớm hơn thời hạn nộp bài ít nhất 2 ngày (buffer time).

- Tiêu chí hoàn thành Phase:

  - Trước thời điểm nộp bài Phase 1 & 2: 100% test case manual phải được thiết kế xong.

  - Trước thời điểm nộp bài Phase 3: 100% script automation và performance phải chạy được và xuất ra báo cáo.

- Khi một thành viên dự tính không hoàn thành task đúng hạn, cần thông báo lên nhóm chung ít nhất 3 ngày trước deadline để có thể hỗ trợ kịp thời.

## Assessing the Deliverables of this Test Plan

Quy trình đánh giá các sản phẩm bàn giao (Test Plan, Test Case, Reports) :

- Mọi tài liệu trước khi nộp lên Moodle phải được review chéo bởi ít nhất 1 thành viên khác trong nhóm.

- Sản phẩm chỉ được chấp nhận khi chạy thử thành công trên máy của người review hoặc không còn lỗi chính tả (đối với Report).

## Problem Reporting and Issue Resolution

Quy trình báo cáo và xử lý vấn đề phát sinh :

- Bug Tracking nằm trên một file excel. Các lỗi phần mềm tìm thấy sẽ được ghi nhận vào đây. Report này sẽ được review vào mỗi đầu phase (hoặc milestone).

- Các khó khăn về kỹ thuật (ví dụ: không cài được tool) sẽ được report ngay lập tức qua nhóm chat (Facebook Messenger/Discord) để được hỗ trợ, không chờ đến cuộc họp tuần.

- Managing Test Cycles

  - Các test case trong giai đoạn test case developtment sẽ được liệt kê chi tiết trong file excel

  - Test report sẽ được ánh xạ sang 1 file excel khác

- Khi kết thúc giai đoạn phát triển test case, xem như các test case đã đầy đủ và chỉ update lại file này khi có các thay đổi mới về requirement. Trong trường hợp này, requirement đã cố định.

- Mỗi tuần trong giai đoạn test execution, có 1 ngày review lại tài liệu test report.

- Trước giai đoạn kết thúc test excution 4 ngày, cần phải đảm bảo đã chạy được tối thiểu 70% test case

## Traceability Strategies

- Coverage of testing against specifications: Mỗi tuần trong giai đoạn test execution, nhóm cùng ngồi lại để review tài liệu test.

- Motivations for testing:

  - Nếu trước thời điểm kết thúc test execution 1 tuần, cần review lại số lượng test đã chạy:

    - Nếu 70% test case đã được thực thi, kế hoạch thực hiện đúng.

    - Nếu dưới 70%, buffer thêm tối đa 2 ngày để đạt được 70% test case đã được thực thi

  - Nếu trước thời điểm kết thúc test execution 3 ngày, cần review lại số lượng test đã chạy:

    - Nếu 100% test case đã thực thi, kế hoạch thực hiện đúng.

    - Nếu còn test case chưa thực thi, tập trung hoàn thành.

    - Trong trường hợp vẫn không kịp, chấp nhận trễ thêm tối đa 3 ngày deadline để hoàn thành toàn bộ test case

  - Approval and Signoff

| Index | Name | Role |
| --- | --- | --- |
| 1 | <tên> | Test Manager |
| 2 | Trương Phước Lộc | Project Manager |